Manual do Projeto-alexandrefb-rgm42731640

Nome: Alexandre Ferreira Borba

RGM: 42731640

O projeto visa solucionar o problema da empresa de produção e venda de Cupcakes sugerindo como solução a criação e apresentação de um protótipo das telas de um novo a ser implementado por um aplicativo mobile para otimizar e incrementar suas vendas pela internet.

Para isso o projeto tem como objetivo principal criar Wire frames, mapas conceituais e mapas de aplicativos web que serão apresentados ao cliente num protótipo gráfico do design da interface humano computador do sistema que será desenvolvido.

Os principais conceitos para execução do objetivo são os Wire frames: esboços estruturais de interfaces digitais, usados para definir a disposição dos elementos em uma página ou aplicativo antes da implementação visual e funcional e os mapas conceituais que ajudam a organizar ideias e mostrar relações entre conceitos. Eles são úteis para o planejamento de projetos e organização de informações e visualização de fluxos de trabalho e estruturação de conteúdo.

A metodologia do projeto terá como abordagem para criação dos Wire frames o de alta fidelidade, sendo o mais detalhado com elementos gráficos e interativos que simulam a experiência do usuário. Para os Mapas conceituais será utilizado a técnica de Mapas de fluxo que representam processos e interações, e como processo de criação para os Mapas de aplicativos Web, a definição da arquitetura da informação e fluxo de usuário.

Estima-se que para criar as telas do aplicativo, os Wire frames, de alta fidelidade com interatividade e detalhes visuais, 7 dias. Para os Mapas conceituais que ajudam a organizar ideias e definir a estrutura do aplicativo 2 dias para o mapeamento inicial de conceitos e 4 dias para o refinamento e ajustes. Os Mapas de Aplicativos Web para mostrar a arquitetura e navegação dos sistemas, 5 dias para definição da arquitetura da informação e 4 dias para a criação do fluxo de usuário. Total 22 dias.

Os Procedimentos e recursos utilizados para criar as telas para um aplicativo móvel de venda de cupcakes que garanta uma experiência intuitiva e eficiente para os usuários envolverão as seguintes etapas:

- Planejamento e Definição de Objetivos: definir o público-alvo, quem são os clientes? O que eles esperam do aplicativo? As funcionalidades principais, Catálogo de cupcakes, pedidos online, pagamento integrado, rastreamento de entrega. O fluxo de navegação: Como os usuários interagem com o app?

- Criação de Wireframes: Para os esboços da interface do aplicativo pode-se usar a ferramenta Figma que é ideal para criar os protótipos interativos.

- Desenvolvimento de Mapas Conceituais: A ferramenta utilizada pode ser a Miro que é excelente para criar mapas conceituais e fluxos de navegação.

- Estruturação do Mapa do Aplicativo Web: Define a arquitetura da informação e a navegação entre telas, ferramentas utilizadas são Microsoft Visio e Miro.

- Protótipos e Testes: Teste de usabilidade para validar a experiência do usuário antes do desenvolvimento. Ajustes e refinamentos para melhorar a interface com base no feedback dos usuários.

Desta forma, como resultado do desenvolvimento do protótipo do aplicativo observa-se que a criação de Wire frames, mapas conceituais e mapas de aplicativos web para um aplicativo móvel de venda de cupcakes teve como objetivo estruturar e organizar a experiência do usuário, garantindo um design intuitivo e eficiente fornecendo:

1. Clareza na Navegação e Experiência do Usuário com definição de um fluxo de navegação intuitivo, facilitando a compra de cupcakes. Organização das telas para garantir usabilidade e acessibilidade. Redução de pontos de fricção no processo de compra.

2. Estruturação da Arquitetura da Informação com o mapeamento das funcionalidades essenciais (catálogo, pedidos, pagamento, rastreamento de entrega). Definição de hierarquia de informações, garantindo que os usuários encontrem o que precisam rapidamente. Criação de mapas conceituais para visualizar conexões entre diferentes partes do aplicativo.

Com esse projeto espera-se uma melhor comunicação entre as equipes facilitando o trabalho entre os envolvidos e a confecção da documentação para o aplicativo e a redução de revisões e ajustes tornando a implementação mais eficiente.